ACUERDO Nº 3949

ANEXO 30:  INFORMES ESCRITOS

| REPARTICION/ORGANISMO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROVINCIAL- Ministerio de Economía, Infraestructura y Energia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMENCLADOR: 391 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EJERCICIO: 2018 |  |  | TRIMESTRE: |  |  | x |  |  |

I – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS RECURSOS:

En los recursos se observa una sobre-ejecución respecto a lo programado, la diferencia está dada principalmente  por:

- Recursos Corrientes: se percibió más de lo programado para el trimestre respecto a recupero de Impuestos a los Combustibles Líquidos.

- Cabe mencionar que también se recibieron la totalidad de los fondos presupuestados correspondientes a Remesas de la Administración Central, fto. 103, en concepto de Regalías Petrolíferas 2018.

II – INCUMPLIMIENTO DE METAS CON RELACIÓN A LOS GASTOS:

La mayor parte del incumplimiento de metas con relación a los gastos fue dada en las partidas de  Trabajos Públicos debido a circunstancias propias de la obra pública, ampliaciones de plazos, supresiones en obras, trabajos adicionales, como así también se generaron adecuaciones en el crédito otorgado a las partidas presupuestarias a fin de poder imputar los certificados.

Medida correctiva.: se gestionaron las modificaciones presupuestarias necesarias,   a fin de ajustar el presupuesto votado, y así poder atender el gasto mencionado en el párrafo precedente en tiempo y forma.