ACUERO Nº 3949 – H.T.C. – Artículo 5 – Inc. D

MEDIDAS CORRECTIVAS A LAS CAUSAS DE LOS INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS

Los desvíos más importantes se han producido en los siguientes rubros:

Dirección de Hidráulica

El análisis se ha efectuado en base a los datos expuestos por Clasificación Económica, Unidad de Gestión de Crédito y Financiamiento.

. UGC C96067 FIN 0: Bienes Corrientes y Servicios: gasto ajustado a la ejecución de las disponibilidades económicas asignadas.

. UGC C31036 FIN 0: Obra Mantenimiento y Conservación de Cauces Aluvionales: Gastos generales correspondiente a Bienes Corrientes y Servicios del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31225 FIN 103: Obra Defensas marginales en ríos y Control de Crecidas Aluvionales: Gastos generales del programa de actividades que se desarrollan por Administración, con personal y equipos propios, según cronograma de mantenimiento ajustado a las disponibilidades y al ritmo del gasto asignado.

. UGC C31225 FIN 103: Obra Defensas marginales en ríos y Control de Crecidas Aluvionales: “Obra Mitigación Arroyo Divisadero Negro – Capiz – Dpto. San Carlos – Mendoza”. Aprobado nuevo presupuesto según Resolución 35- SI,  del 29/03/2019. Fracasado el llamado a Licitación Pública en el presente ejercicio, se difiere para ejercicio 2020.

. UGC C31228 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Aprovechamiento Integral Río Mendoza – Proyecto Potrerillos”. Obra en proyecto. Obra en ejecución,  pendiente de finalización en el presente ejercicio.

. UGC C31273 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Entubamiento Canal Civit, Cuarto tramo, Departamento Godoy Cruz”.  Obra finalizada.  Pendiente de Recepción Definitiva.

. UGC C31284 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Canal Cubillos- Revestimiento y unificación hijuelas entre calles Quiroga y Arancibia – San Rafael - Mendoza”.  Obra finalizada.  Pendiente de Recepción Provisoria.

. UGC C31286 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Impermeabilización Hijuela La Española- Cuadro español – San Rafael -Mendoza”. Obra ejecutada.  Pendiente de realizar Acta de Recepción Provisoria.

. UGC C31292 FIN 103: Corresponde a la Obra: “Construcción Reservorio Regulador Canal Dr.Bosch - General Alvear- Mendoza”. Aprobado nuevo presupuesto según Resolución 19 - SI, del 07/03/2019. Por Resolución 90 -SI del 22/05/2019 se declaró desierto el llamado a Licitación Pública, facultando a realizar un nuevo llamado para la contratación de la obra. Tercer llamado a Licitación tramitado en Expte.EX-2019-2659559-MESA#MEIYE s/Resolución 180 - SI-2019, a disposición Director Gral de Administración para conocimiento y consideración.

Dirección de Administración de Contratos y Obras Públicas

Erogaciones Corrientes

La variacion no es significativa representando una sobreejecucion del 10% de lo programado

Erogaciones Capital

Los desvios mas significativos en erogaciones de capital, se debe a la reduccion en partidas de Trabajos Publicos, conforme al art. 71 de la Ley de Pto Nº 9122.

En consecuencia y luego incrementos de presupuesto durante el ejercicio se fue ejecutando financieramente, justificando el desvio respecto a lo programado.

Subsecretaria de Infraestructura Social Básica

Erogaciones Corrientes

En la Partida Corrientes se recibió un refuerzo de partida en el cuatro trimestre por lo que se ha consumido más de lo previsto en la programación, tanto en viernes como en servicios en favor de los edificios escolares.

Erogaciones de Capital

En la Partida Bienes de Capital fueron devengados en el 2 Trimestre como anteriormente se ha informado.

Obra Pública

La Partida Obra Pública  se ha ejecutado dentro de los parámetros proyectados  haciendo una ejecución anual del 93% del presupuesto destinado a obras

Con respectos a los ajustes correctivos a implementar, los mismos se darán de acuerdo a las instrucciones emanadas del Ministerio de Hacienda, para el uso del crédito.

Dirección de Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas

El monto programado para el 4º trimestre 2019

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN

$ 197.006,25 para bienes corrientes (41201)

$ 387.993,75 para servicios corrientes (41301)

EROGACIONES DE CAPITAL

$ 0,00 para bienes de capital (51101)

$ 0.00 obra pública (51201)

Siendo la ejecución del 4º trimestre 2019

EROGACIONES CORRIENTES

OPERACIÓN.

$ 36.677,18    para bienes corrientes

$ 11.530,12    para servicios corrientes

EROGACIONES DE CAPITAL

$ 0,00 para bienes de capital (51101)

$ 0,00 obra pública (51201)